Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дамаскинского сельского поселения

от 05.12.2014  № 51

Муниципальная Программа

«Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения  Дамаскинского сельского поселения на 2015-2021 годы»

П а с п о р т

муниципальной Программы

«Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения  Дамаскинского сельского поселения на 2015-2021 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Дамаскинского сельского поселения на 2015-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Дамаскинского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Дамаскинского сельского поселения |
| Цель Программы | ( совершенствование и развитие сети автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения; ( повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети |
| Задачи Программы | ( повышение уровня безопасности движения; ( восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети поселения; ( проведение ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов в поселении; Содержание автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2021 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 1288,9 тыс. рублей из них по годам: 2015 год – 193,2тыс. рублей из местного бюджета. 2016 год – 199,2тыс. рублей из местного бюджета. 2017 год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета 2018год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета 2019год - 179,3 тыс. рублей из местного бюджета 2020 год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета 2021 год – 179,3 тыс.рублей из местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сохранение существующей уличной сети текущий ремонт, реконструкция дорог населённых пунктов поселения: В 2015 году 1% от протяженности дорог с т, в 2016- 2021 году – 4%, |
| Система организации контроля за исполнением Программы | ( Дамаскинская сельская Дума; ( Администрация Дамаскинского сельского поселения |

## 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения

Дамаскинского сельского поселения на 2015-2021 годы»

Автомобильные дороги являются важнейшей  составной частью транспортной системы. В современных условиях задача ремонта и содержание автодорог приобретает приоритетное значение. Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды содержания дорог.

В течении длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог по поселению были выше темпов ее восстановления и развития. Ускорение износа этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог, а также увеличение в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

В течении длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ. При ежегодной потребности (исходя из продолжительности жизненного цикла дороги) ремонт автомобильных дорог поселения был выполнен незначительно. В 2012-1013 году выполнялись частичные  ямочные работы. В 2014 году выполнены работы: паспортизация ул.Советской, расчистка улиц населенных пунктов от снега  и грейдирование дорог общего пользования.

По состоянию на 01.01.2015 в муниципальном  образовании Дамаскинское сельское поселение имеется автомобильные дороги, протяженностью 19,5 км, с естественным грунтом, которые требуют проведения  текущего ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Темпы текущего ремонта дорог сегодня отстают от темпа роста автомобильного  парка. Рост парка автотранспортных средств сказывается на интенсивности движения автотранспортных потоков, которая за последние годы в поселении сильно возросло.

Отставание в выполнении необходимых объемов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог усиливается из-за несоответствие  роста объемов выделяемых средств .Таким  образом, общая ежегодная потребность в средствах для осуществления содержания, текущего ремонта автомобильных дорог повышается ежегодная потребность

2. Основные цели, задачи

Основными целями программы являются: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения, повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

( повышение уровня безопасности движения;

( восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети поселения;

( проведение текущего  ремонта дорог общего пользования и восстановление дорожных покрытий улиц поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования.(грейдирование)

3. Сроки реализации программы

Срок реализации Программы -  2015-2021 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Всего на реализацию  мероприятий программы потребуется 1288,9 тыс. рублей из них по годам:

2015 год – 193,2тыс. рублей из местного бюджета.

2016 год –  199,2тыс. рублей из местного бюджета.

2017 год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета

2018год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета

2019год  - 179,3 тыс. рублей из местного бюджета

2020 год – 179,3 тыс. рублей из местного бюджета

2021 год – 179,3 тыс.рублей из местного бюджета

5. Перечень программных мероприятий

План организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка технического состояния автомобильных дорог, уточнение перечня ремонта и капитального ремонта дорог | Глава администрации сельского поселения Руководители предприятий, обслуживающих автомобильные дороги | Август 2015-2021 года |
| 3. | Предварительная оценка объемов ремонта и капитального ремонта и стоимости затрат | Глава администрации сельского поселения Руководители предприятий, обслуживающих автомобильные дороги | 2015 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | Глава администрации сельского поселения | 2015-2021 |
| 5. | Разработка графика ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | Глава администрации сельского поселения | 2015-2021 |
| 6. | Осуществление контроля за ходом работ по ремонту автомобильных дорог , качеством их исполнения и соблюдением сроков ремонта | Глава администрации сельского поселения Депутаты сельской Думы | По мере выполнения работ |

| Мероприятия по содержанию дорог в населенных пунктах сельского поселения ( в том числе проведение капитального и текущего ремонта) |
| --- |
| № п\п | Годы строительства | Наименование объектов, место производства работ | Объемы работ |
|  |  | Всего | 19,5км | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| 1 | 2015 | - Ямочный ремонт проезжей части улиц д. Дамаскино, грейдирование дорог, земляные работы; - Содержание дорог взимнее время Итого | 12,0 19,5 |  | 103,2 90,0 193,2 |  |
| 2 | 2016 | - Капитальный или текущий ремонт проезжей части ул. Советская и Первомайская - Грейдирование дорог, земляные работы; - Содержание дороги в зимний период итого | 0,5 6,0 19,5 |  | 60,0 12,0 127,2 199,2 |  |
| 3 | 2017 | -Ямочный ремонт проезжей части ул. Юбилейная, Молодежная. - Грейдирование дорог, земляные работы; - Ремонт переезда у. Молодежная -Содержание дорог в зимнее время Итого | 0,5 3,0 0,1 19,5 |  | 10,0 15,0 70,0 84,3 179,3 |  |

6. Показатели социально-экономической эффективности мероприятий программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики  поселения.

Для определения эффективности мероприятий будут использоваться следующие целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2 | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Количество населения, проживающего на улицах, где произведен капитальный ремонт дорожного полотна | % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

5. Механизм реализации и контроля выполнения программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация муниципального образования Дамаскинское сельское  поселение Кильмезского района Кировской области

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный  заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления района, правительством области, дорожными службами, ГИБДД.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт улично-дорожной сети.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Дамаскинской сельской Думой и администрацией муниципального образования Дамаскинское сельское поселение.

Администрация Дамаскинского сельского поселения:

– ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.