АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАМАСКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023                                                                                                   № 3

д.Дамаскино

Об утверждении муниципальной Программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы»

Дамаскинского сельского поселения

На основании статьи 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Дамаскинское сельское поселение», утвержденной решением Дамаскинской сельской Думы от 20.06.2017 № 5/2 (с изменениями от 22.11.2017 №3/10, от 20.12.2021 № 7\3, от 19.08.2022 №4/3; от 20.12.2022 №6/3), администрация Дамаскинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы», согласно приложения № 1.

2.   Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

4.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Дамаскинского

сельского поселения                                                  Г.В.Гумарова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дамаскинского сельского поселения

от 20.01.2023 №3

Муниципальная Программа

«Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения  Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы»

1. П а с п о р т

муниципальной Программы

«Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения  Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы»

| 1.1.Наименование Программы | Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |
| 1.2.Основание для разработки Программы | В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 1.3.Основные разработчики Программы | Администрация Дамаскинского сельского поселения |
| 1.4.Исполнители Программы | Администрация Дамаскинского сельского поселения |
| 1.5.Цель Программы | 1.5.1. совершенствование и развитие сети автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения; 1.5.2. повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети |
| 1.6.Задачи Программы | 1.6.1. повышение уровня безопасности движения; 1.6.2. восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети поселения; 1.6.3.проведение ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов в поселении; 1.6.4. Содержание автомобильных дорог населенных пунктов сельского поселения; |
| 1.7.Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2027 годы |
| 1.8.Объем и источники финансирования Программы | 1.8.1. Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 3059,307 тыс. рублей из них по годам: 2023 год – 1336,407 тыс. рублей: в т.ч. 763,601 из местного бюджета; 572,806 тыс. рублей из областного бюджета; 2024 год – 413,7тыс. рублей из местного бюджета. 2025 год – 436,4 тыс. рублей из местного бюджета 2026 год – 436,4 тыс. рублей из местного бюджета 2027 год - 436,4 тыс. рублей из местного бюджета |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сохранение существующей уличной сети текущий ремонт, реконструкция дорог населённых пунктов поселения: В 2023 году должно быть улучшено не менее 2% от протяженности дорог, к 2027 году не менее 4%, |
| 1.10.Система организации контроля за исполнением Программы | 1.10.1 Дамаскинская сельская Дума; 1.10.2. Администрация Дамаскинского сельского поселения |

## 2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения

Дамаскинского сельского поселения на 2023-2027 годы»

2.1.Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В современных условиях задача ремонта и содержание автодорог приобретает приоритетное значение. Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды содержания дорог.

2.2.В течении длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог по поселению были выше темпов ее восстановления и развития. Ускорение износа этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог, а также увеличение в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

2.3.В 2022 году был произведен частичный ремонт автомобильных дорог

Частично завезен гравий. На протяжение 2019-2022 выполнялись лишь расчистка улиц населенных пунктов от снега, грейдирование, обкашивание  обочин дорог общего пользования.

2.4.По состоянию на 01.01.2023 в муниципальном  образовании Дамаскинское сельское поселение имеется автомобильные дороги, протяженностью 19,5 км, с естественным грунтом, которые требуют проведения  текущего ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Темпы текущего ремонта дорог сегодня отстают от темпа роста автомобильного  парка. Рост парка автотранспортных средств сказывается на интенсивности движения автотранспортных потоков, которая за последние годы в поселении сильно возросло.

2.5.Отставание в выполнении необходимых объемов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог усиливается из-за несоответствие  роста объемов выделяемых средств .Таким  образом, общая ежегодная потребность в средствах для осуществления содержания, текущего ремонта автомобильных дорог повышается.

3. Основные цели, задачи

3.1. Основными целями программы являются: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения, повышение комплексной безопасности, устойчивости улично-дорожной сети                 3.2.Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. повышение уровня безопасности движения;

3.2.2. восстановление и улучшение эксплуатационных качеств уличной дорожной сети поселения;

3.2.3. проведение текущего  ремонта дорог общего пользования и восстановление дорожных покрытий улиц поселения;

3.2.4.содержание автомобильных дорог общего пользования.(грейдирование)

4. Сроки реализации программы

4.1.Срок реализации Программы -  2023-2027 годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

5.1.Всего на реализацию  мероприятий программы потребуется 3059,307 тыс. рублей из них по годам:

2023 год – 1336,407 тыс. рублей: в т.ч. 763,601 из местного бюджета (включая вклад физических лиц -152 тыс.руб); 572,806 тыс. рублей из областного бюджета;

2024 год – 413,7 тыс. рублей из местного бюджета.

2025 год – 436,4 тыс. рублей из местного бюджета

2026 год – 436,4 тыс. рублей из местного бюджета

2027 год  - 436,4 тыс. рублей из местного бюджета

6. Перечень программных мероприятий

6.1.  План организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка технического состояния автомобильных дорог, уточнение перечня ремонта и капитального ремонта дорог | Глава администрации сельского поселения Старосты населённых пунктов | 2022 год |
| 3. | Предварительная оценка объемов ремонта и капитального ремонта и стоимости затрат | Глава администрации сельского поселения | 2022 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог( в т.ч. для участия в ППМИ-2023) | Глава администрации сельского поселения | 2022-2023 |
| 5. | Разработка графика ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, реализация ППМИ-2023 | Глава администрации сельского поселения | 2023 |
| 6. | Осуществление контроля за ходом работ по ремонту автомобильных дорог, качеством их исполнения и соблюдением сроков ремонта | Глава администрации сельского поселения Депутаты сельской Думы | По мере выполнения работ |

| Мероприятия по содержанию дорог в населенных пунктах сельского поселения ( в том числе проведение капитального и текущего ремонта) |
| --- |
| № п\п | Годы строительства | Наименование объектов, место производства работ | Объемы работ |
|  |  | Всего | 19,5км | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| 1 | 2023 | - Ямочный ремонт проезжей части улиц д. Дамаскино, грейдирование дорог, земляные работы; - Содержание дорог в зимнее время - Ремонт дороги ул. Юбилейная Кильмезского района Кировской области Итого | 10,0 19,5 0,4 | 572,806 | 100,0 381,601 282,00 763,601 | 1336,407 |
| 2 | 2024 | - Грейдирование дорог, земляные работы; - Содержание дороги в зимний период Итого | 19,5 19,5 |  | 175,0 238,7 413,7 | 413,7 |
| 3 | 2025 | - Грейдирование дорог, земляные работы; -Содержание дорог в зимнее время Итого | 19,5 19,5 |  | 185,0 251,4 436,4 | 436,4 |
| 4 | 2026 | - Грейдирование дорог, земляные работы; -Содержание дорог в зимнее время Итого | 19,5 19,5 |  | 185,0 251,4 436,4 | 436,4 |
| 5 | 2027 | - Грейдирование дорог, земляные работы; -Содержание дорог в зимнее время Итого | 19,5 19,5 |  | 185,0 251,4 436,4 | 436,4 |

7. Показатели социально-экономической эффективности мероприятий программы

7.1.Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

7.2.Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики  поселения.

7.3.Для определения эффективности мероприятий будут использоваться следующие целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Количество населения, проживающего на улицах, где произведен капитальный ремонт дорожного полотна | % |  | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |

8. Механизм реализации и контроля выполнения программы

8.1.Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация муниципального образования Дамаскинское сельское  поселение Кильмезского района Кировской области

8.2.Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

8.3.Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

8.3.1. экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

8.3.2. подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

8.3.3.ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

8.3.4. мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

8.4.Муниципальный  заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления района, правительством области, дорожными службами, ГИБДД.

8.5.Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт улично-дорожной сети.

8.6.Контроль над реализацией Программы осуществляется Дамаскинской сельской Думой и администрацией муниципального образования Дамаскинское сельское поселение.

8.7.Администрация Дамаскинского сельского поселения:

8.7.1. ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

8.7.2.осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.